BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AgoraLearn+

Nền tảng học trực tuyến với AI Attendance, phân tích tương tác học tập và gợi ý cải thiện

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Nguyễn Thanh Trung

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

| Lê Tuấn Trình | - | 27211280028 |
| --- | --- | --- |
| Dương Quang Vinh | - | 27211245821 |
| Trần Dương Huy Hoàng | - | 27217353053 |
| Nguyễn Văn Viên | - | 27211221549 |
| Nguyễn Quốc Bảo | - | 27211246039 |

Đà Nẵng, 09/2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | AgoraLearn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | AgoraLearn+ - Nền tảng học trực tuyến với AI Attendance, phân tích tương tác học tập và gợi ý cải thiện |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 21/09/2025 | Ngày kết thúc | 15/12/2025 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Tuấn Trình | tuantrinhle0106@gmail.com |  | 0363456732 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Viên | viennguyen2003van@gmail.com |  | 0399921106 |
|  | Trần Dương Huy Hoàng | hoang1231234ngng@gmail.com |  | 095134601 |
|  | Dương Quang Vinh | Sinaivinh@gmail.com |  | 095952821 |
|  | Nguyễn Quốc Bảo | nguyenquocbao022003@gmail.com |  | 0559437337 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Team |  |  |
| Chức năng | Scrum Master |  |  |
| Ngày | 21/09/2025 | Tên tệp: | Proposal.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Lê Tuấn Trình | 21/09/2025 | Khởi tạo |
| 1.0.1 | Team | 24/09/2025 | Bản chính thức |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Thanh Trung | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |
| Scrum Master | Dương Quang Vinh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |
| Thành viên | Nguyễn Quốc Bảo | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |
|  | Trần Dương Huy Hoàng | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |
|  | Lê Tuấn Trình | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |
|  | Nguyễn Văn Viên | Signature: |  |
|  |  | Date: | 15/12/2025 |

MỤC LỤC

CONTENTS

1. Giới thiệu	6

1.1. Mục đích	6

1.2. Phạm vi	6

1.3. Tài liệu tham khảo	6

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	7

2.1. Lý do chọn đề tài	7

2.2. Định nghĩa dự án	7

2.3 Giải pháp đề xuất	8

2.3.1. Mục tiêu dự án	8

2.3.2. Hoạt động của ứng dụng	8

2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống	9

2.3.4. Các công nghệ ràng buộc	10

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	12

3.1. Định nghĩa Scrum	12

3.2. Mô tả Scrum	12

3.3. The artifacts	13

3.4. Process (Quá trình)	14

3.5. Kế hoạch tổng thể	14

3.6. Quản lý tổ chức	15

3.6.1. Nguồn nhân lực	15

3.6.2. Phi nhân lực	16

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục đích

Mục đích của hệ thống AgoraLearn là xây dựng một nền tảng học trực tuyến thông minh, không chỉ hỗ trợ giảng dạy và học tập từ xa mà còn tích hợp các công nghệ AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo. Hệ thống cung cấp tính năng điểm danh tự động thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc phân tích hành vi, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho giảng viên. Đồng thời, hệ thống ứng dụng phân tích mức độ tham gia của người học dựa trên dữ liệu tương tác (thời gian tham gia, tần suất phát biểu, mức độ tập trung) để đưa ra báo cáo trực quan, hỗ trợ giảng viên nắm bắt tình hình học tập, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp. Với mục tiêu đó, AgoraLearn hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập trực tuyến hiện đại, minh bạch và cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho người học.

## 1.2. Phạm vi

- Xây dựng nền tảng học trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ giảng dạy và quản lý lớp học.

- Triển khai chức năng điểm danh tự động bằng nhận diện khuôn mặt hoặc phân tích hành vi.

- Phát triển tính năng theo dõi và phân tích mức độ tham gia của người học dựa trên dữ liệu tương tác.

- Cung cấp báo cáo trực quan hỗ trợ giảng viên trong việc đánh giá tình hình học tập.

- Giới hạn phạm vi ở mức mô hình thử nghiệm (prototype) cho lớp học trực tuyến.

- Đối tượng sử dụng chính: Giảng viên (quản lý lớp học, theo dõi sinh viên), Sinh viên (tham gia lớp học, điểm danh), Quản trị viên (quản lý hệ thống và dữ liệu).

## 1.3. Tài liệu tham khảo

Bảng 1. Danh mục tài liệu tham khảo

| No | Document Information | References |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | VueJS | https://vuejs.org/ |
| 4 | Laravel | https://laravel.com/ |

# 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1. Lý do chọn đề tài

Trong quá trình học tập, việc quản lý lớp học, điểm danh và theo dõi mức độ tham gia của sinh viên luôn là một thách thức đối với giảng viên. Các phương pháp truyền thống như điểm danh thủ công hoặc theo dõi qua báo cáo thường tốn thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó đưa ra cái nhìn toàn diện về sự tham gia của sinh viên.

Hiện nay có nhiều hệ thống học trực tuyến, tuy nhiên đa phần chỉ tập trung vào việc cung cấp bài giảng và tài liệu, thiếu các tính năng phân tích thông minh để hỗ trợ giảng viên trong việc quản lý lớp học. Chính vì vậy, nhóm quyết định xây dựng AgoraLearn – một nền tảng học trực tuyến hợp nhất, tích hợp công nghệ AI để điểm danh tự động và phân tích mức độ tham gia. Nền tảng này không chỉ giúp giảm tải công việc quản lý cho giảng viên mà còn mang lại trải nghiệm học tập hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn cho sinh viên.

## 2.2. Định nghĩa dự án

Dự án “AgoraLearn+ - Nền tảng học trực tuyến với AI Attendance, phân tích tương tác học tập và gợi ý cải thiện” nhằm phát triển một hệ thống trực tuyến thông minh, hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy – học. Nền tảng cho phép:

- Tích hợp AI để điểm danh tự động thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc hành vi đăng nhập.

- Phân tích dữ liệu tham gia học tập (tần suất, mức độ tương tác, thời lượng tham gia).

- Cung cấp báo cáo chi tiết giúp giảng viên đánh giá chính xác hơn sự gắn kết của sinh viên.

- Hỗ trợ chia sẻ tài liệu, tổ chức lớp học trực tuyến và quản lý bài tập, giúp tăng tính tương tác và hiệu quả giảng dạy.

Với giao diện thân thiện và khả năng mở rộng, AgoraLearn hướng đến việc trở thành công cụ hữu ích cho cả giảng viên và sinh viên trong môi trường học tập số, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

## 2.3 Giải pháp đề xuất

### 2.3.1. Mục tiêu dự án

- Xây dựng một nền tảng học trực tuyến hợp nhất, ứng dụng AI để hỗ trợ quản lý lớp học một cách hiện đại, khoa học và dễ sử dụng.

- Cung cấp tính năng điểm danh tự động thông qua AI, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian cho giảng viên.

- Tích hợp khả năng phân tích mức độ tham gia của sinh viên (thời gian học, mức độ tương tác, tần suất tham gia) nhằm hỗ trợ đánh giá chất lượng học tập.

- Hỗ trợ tính năng chia sẻ tài liệu, quản lý bài tập, tổ chức lớp học trực tuyến, giúp tăng tính phối hợp và tương tác trong môi trường số.

- Đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng và tích hợp thêm các công nghệ nâng cao trong tương lai (ví dụ: đồng bộ với LMS hiện có, tích hợp AI gợi ý học tập cá nhân hóa).

### 2.3.2. Hoạt động của ứng dụng

Ứng dụng có 3 nhóm người dùng chính (actor):

- Sinh viên: tham gia lớp học trực tuyến, truy cập tài liệu và bài tập; hệ thống AI tự động điểm danh; theo dõi lịch học và kết quả cá nhân.

- Giảng viên: tạo và quản lý lớp học, tải lên tài liệu/bài tập, theo dõi mức độ tham gia của sinh viên, nhận báo cáo phân tích để đánh giá hiệu quả học tập.

- Quản trị hệ thống (Admin): quản lý tài khoản giảng viên/sinh viên, kiểm soát dữ liệu lớp học, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

Quy trình cơ bản:

- Người dùng (sinh viên/giảng viên) đăng nhập vào hệ thống.

- Giảng viên tạo lớp học, lên lịch buổi học trực tuyến, tải lên tài liệu hoặc bài tập.

- Sinh viên tham gia lớp học → hệ thống AI tự động điểm danh và ghi nhận dữ liệu tham gia.

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu, phân tích mức độ tham gia và sinh báo cáo.

- Giảng viên xem báo cáo → đánh giá mức độ gắn kết của sinh viên.

- Sinh viên và giảng viên có thể theo dõi lịch học, kết quả, tài liệu theo từng buổi/tuần/tháng.

### 2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

2.3.3.1. Sinh viên (User)

- Đăng nhập bằng tài khoản Google/OAuth2.

- Tham gia lớp học trực tuyến, xem lịch học, tài liệu và bài tập.

- Hệ thống AI tự động điểm danh khi tham gia buổi học.

- Nộp bài tập, làm bài kiểm tra, tham gia thảo luận.

- Nhận thông báo/nhắc nhở về lịch học, hạn nộp bài.

- Quản lý thông tin cá nhân: xem và cập nhật hồ sơ.

- Xem báo cáo cá nhân về mức độ tham gia (thời gian tham gia, điểm danh,   số lần tương tác).

2.3.3.2. Giảng viên (Instructor)

- Tạo và quản lý lớp học (thêm, sửa, xóa).

- Tải lên tài liệu, giao bài tập, tạo lịch học.

- Theo dõi tiến độ học tập và mức độ tham gia của sinh viên.

- Nhận báo cáo AI phân tích về sự tham gia (attendance, engagement, interaction).

- Tổ chức thảo luận, phản hồi cho sinh viên.

- Gửi thông báo, nhắc nhở cho lớp học.

- Quản lý điểm và xuất báo cáo kết quả học tập.

2.3.3.3. Quản trị hệ thống (Admin)

- Quản lý quyền: thêm, khóa, xóa, phân quyền người dùng (sinh viên, giảng viên).

- Quản lý lớp học và dữ liệu hệ thống.

- Giám sát hoạt động để đảm bảo an toàn và ổn định.

- Quản lý máy chủ, kiểm tra và bảo trì định kỳ.

- Tạo báo cáo thống kê (số lượng sinh viên, giảng viên, lớp học, hoạt động hệ thống).

### 2.3.4. Các công nghệ ràng buộc

2.3.4.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

Ứng dụng được xây dựng và phát triển trên nền tảng web-based LMS.

Công nghệ:

- Frontend:

+ Bootstrap: thư viện CSS tiện ích, giúp xây dựng UI nhanh chóng và linh hoạt.

+ Shadcn: bộ UI components hiện đại, dễ tùy biến.

+ ReactJS: thư viện JavaScript phổ biến để xây dựng UI theo hướng component.

- Backend:

+ Laravel (PHP): framework PHP mạnh mẽ, hỗ trợ MVC, bảo mật tốt, có hệ sinh thái phong phú, phù hợp để xây dựng API và quản lý nghiệp vụ hệ thống.

+ Python: ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, được sử dụng để phát triển các mô-đun AI (điểm danh tự động, phân tích mức độ tham gia).

+ RESTful API: chuẩn thiết kế API dựa trên HTTP, dễ tích hợp giữa client và server.

+ gRPC: giao thức RPC hiệu năng cao (HTTP/2 + Protobuf), hỗ trợ truyền dữ liệu nhanh và kết nối microservices.

+ RabbitMQ: hệ thống message queue giúp xử lý tác vụ bất đồng bộ, tăng khả năng mở rộng.

+ OAuth2 (Google): xác thực/ủy quyền an toàn bằng tài khoản Google.

+ Server-Sent Events (SSEs): truyền dữ liệu thời gian thực từ server đến client qua HTTP.

+ Send Mail Service: dịch vụ gửi email tự động (xác thực, thông báo, nhắc nhở).

- Cơ sở dữ liệu:

+ MySQL: cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, chuẩn SQL.

+ Redis: lưu trữ in-memory (cache, session, real-time).

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum.

- Công cụ triển khai dự án:

+ Docker, Docker Hub: build & lưu trữ container.

+ GitHub Actions: CI/CD.

+ Docker Compose: liên kết các service.

+ VPS: deploy web lên môi trường thực tế.

+ Kubernetes (k3s): thay Docker Compose khi nhiều service/máy chủ.

+ Gemini 1.5 và 2.5 Flash model: AI hỗ trợ điểm danh, phân tích mức độ tham gia, tạo báo cáo.

2.3.4.2. Môi trường

- Máy người dùng: cần kết nối Internet, trình duyệt web (Chrome, Firefox, 	Edge...).

- Phần mềm phát triển: VSCode, Docker.

- Quản lý mã nguồn: GitHub hoặc GitLab.

2.3.4.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: hạn chế.

- Thời gian: dự án hoàn thành trong hơn 2 tháng.

# 3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## 3.1. Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

## 3.2. Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

## 3.3. The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum Group họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi Sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

## 3.4. Process (Quá trình)

Hình 1: Sơ đồ hoạt động của Scrum Process

## 3.5. Kế hoạch tổng thể

Bảng 2: Kế hoạch tổng thể của dự án

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo & Chuẩn bị | 5 ngày | 21/09/2025 | 25/09/2025 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu, tạo backlog | 3 ngày | 21/09/2025 | 23/08/2025 |
| 1.2 | Xây dựng tài liệu, chuẩn bị sprint | 2 ngày | 24/09/2025 | 25/09/2025 |
| 2 | Sprint 1 | 31 ngày | 27/09/2025 | 1/11/2025 |
| 2.1 | Sprint Planning + Daily Scrum | 1 ngày | 26/09/2025 | 26/09/2025 |
| 2.2 | Phát triển tính năng ưu tiên 1 | 31 ngày | 29/09/2025 | 30/10/2025 |
| 2.3 | Sprint Review & Retrospective | 2 ngày | 31/10/2025 | 01/11/2025 |
| 3 | Sprint 2 | 25 ngày | 02/11/2025 | 12/12/2025 |
| 3.1 | Sprint Planning | 1 ngày | 02/11/2025 | 02/11/2025 |
| 3.2 | Phát triển tính năng ưu tiên 2 | 28 ngày | 04/11/2025 | 02/12/2025 |
| 3.3 | Sprint Review & Retrospective | 1 ngày | 11/12/2025 | 11/12/2025 |
| 5 | Họp nhận phản hồi dự án | 2 ngày | 07/12/2025 | 08/12/2025 |
| 6 | Tổng kết dự án & báo cáo | 3 ngày | 09/12/2025 | 11/12/2025 |

## 3.6. Quản lý tổ chức

### 3.6.1. Nguồn nhân lực

Bảng 3: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn, Product Owner | Hướng dẫn về quy trình. Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Thanh Trung |
| Thành viên trong nhóm, Developer | Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. Phân tích yêu cầu. Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. Code và kiểm tra ứng dụng. Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. Triển khai sản phẩm. | Trần Dương Huy Hoàng Lê Tuấn Trình Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Văn Viên |
| Nhóm trưởng, Scrum Master | Xác định và phân tích ứng dụng. Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. Định hướng cho các thành viên trong nhóm. Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. Quản lý rủi ro. Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Dương Quang Vinh |

### 3.6.2. Phi nhân lực

Bảng 4. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 | Nguyên kiện | 21/09/2025 |
| 2 | VueJs, Laravel, Python | Programing Language | Yes | 5 | Mới nhất | 21/09/2025 |
| 3 | Postgres, VSCode, MySQL, Docker, Debian | Tools | Yes | 5 | Mới nhất | 21/09/2025 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 | Mới nhất | 21/09/2025 |