BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

AgoraLearn+

Nền tảng học trực tuyến với AI Attendance, phân tích tương tác học tập và gợi ý cải thiện

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Trung

Nhóm SVTH:

Lê Tuấn Trình	27211280028	Trần Dương Huy Hoàng	27217353053

Nguyễn Văn Viên	27211221549

Dương Quang Vinh	27211245821

Nguyễn Quốc Bảo	27211246039

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | AGORALEARN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | AgoraLearn+ - Nền tảng học trực tuyến với AI Attendance, phân tích tương tác học tập và gợi ý cải thiện |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 30/09/2025 | Ngày kết thúc |  | 15/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghê Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935885687 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Tuấn Trình |  | tuantrinhle0106@gmail.com | 0363456732 |
| Thành viên trong đội | Dương Quang Vinh |  | autumnsinai04@gmail.com | 0905952821 |
|  | Nguyễn Văn Viên |  | viennguyen2003van@gmail.com | 0399921106 |
|  | Nguyễn Quốc Bảo |  | nguyenquocbao022003@gmail.com | 0559437337 |
|  | Trần Dương Huy Hoàng |  | hoang1231234ngng@gmail.com | 0905134601 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | AgoraLearn+ - Nền tảng học trực tuyến với AI Attendance, phân tích tương tác học tập và gợi ý cải thiện |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |
| Người thực hiện | Nguyễn Quốc Bảo |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Quốc Bảo |  |  |
| 1.1 | Lê Tuấn Trình |  |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | ThS. Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Lê Tuấn Trình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Dương Quang Vinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Văn Viên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Quốc Bảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Trần Dương Huy Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	5

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	6

2.4.	Các tài liệu	6

2.5.	Lịch trình kiểm thử	6

2.5.1.	Sprint 1	6

2.5.2.	Sprint 2	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	11

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	11

4.1.	Phần cứng và phần mềm	11

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	11

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 của dự án.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập / Đăng ký..

- Quản lý hồ sơ cá nhân.

- Phân quyền người dung.

- Đăng xuất.

- Đổi mật khẩu.

- Quản lý lớp học.

- Quản lý tài liệu học tập.

- Quản lý bài tập và kết quả.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý sự kiện.

- Quản lý khoá học.

- Quản lý giảng viên.

- Quản lý báo cáo và thống kê.

- Quản lý điểm.

- Quản lý phân quyền nâng cao.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 27/9/2025 | 1/11/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 28/9/2025 | 28/9/2025 | 4 | Trình, Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 2/10/2025 | 4/10/2025 | 16 |  |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho đăng nhập | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho đăng ký | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho đăng xuất | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho đổi mật khẩu | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho hồ sơ cá nhân | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho điểm danh | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho lớp học trực tuyến | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tài liệu học tập | 3/10/2025 | 3/10/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho sinh viên | 3/10/2025 | 3/10/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho bài tập và kết quả | 3/10/2025 | 3/10/2025 | 2 | Viên |
| 1.3 | Testing | 24/10/2025 | 26/10/2025 | 10 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho đăng ký | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho đăng xuất | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho đổi mật khẩu | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho hồ sơ cá nhân | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho điểm danh | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho lớp học trực tuyến | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho tài liệu học tập | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho sinh viên | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho bài tập và kết quả | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 9 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho đăng ký | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho hồ sơ cá nhân | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho điểm danh | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho lớp học trực tuyến | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Vinh |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho tài liệu học tập | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Vinh |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho sinh viên | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Vinh |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho bài tập và kết quả | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Vinh |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 02/11/2025 | 12/12/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4 | Viên, Vinh |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 32 |  |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho xem lớp học | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho quản lý sự kiện tương tác. | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho quản lý khoá học | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Trình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý giảng viên | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Trình |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho quản lý báo cáo và thống kê | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho quản lý điểm. | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | Viên |
|  | Thiết kế trường hợp kiểm thử cho quản lý phân quyền | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | Viên |
| 1.3 | Testing | 03/12/2025 | 07/12/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho xem lớp học | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý sự kiện tương tác. | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý khoá học | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý giảng viên | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | Hoàng |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý báo cáo và thống kê | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý điểm. | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 2 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý phân quyền | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 2 | Viên |
| 1.4 | Re-testing | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 7 |  |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho xem lớp học | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý sự kiện tương tác. | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Trình |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý khoá học | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Vinh |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý giảng viên | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Vinh |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý báo cáo và thống kê | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý điểm. | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Viên |
|  | Kiểm tra trường hợp kiểm thử cho quản lý phân quyền | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | Viên |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Lê Tuấn Trình | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Dương Quang Vinh Trần Dương Huy Hoàng | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Văn Viên Nguyễn Quốc Bảo | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |